内蒙古神东天隆集团煤矸石综合利用项目

可行性研究报告招标技术要求

生产技术部：

分管领导：

编制时间：二〇二五年十月

内蒙古神东天隆集团煤矸石综合利用项目

可行性研究报告招标技术要求

一、项目建设背景及主要任务

（一）项目背景

内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）下属核心煤矿包括霍洛湾煤矿、武家塔露天煤矿及大海则煤矿，当前各煤矿累计年产煤矸石约50万吨。从生产发展趋势来看，一方面，随着井工煤矿产量稳步提升，且开采煤层逐渐变薄，煤矸石这类固体废弃物的产量将持续增加，固废处置压力逐年加大；另一方面，武家塔露天煤矿浅部煤炭资源开采已临近设计境界，井田范围内已形成规模较大的矿坑，矿坑的后续利用与生态修复成为亟待解决的关键问题。在此背景下，如何实现井工煤矿煤矸石固废的合理处置，同时推动武家塔煤矿露天矿坑的高价值生态修复与“变废为宝”，已成为集团公司保障生产持续推进、践行环保责任的核心难题。

为有效破解上述难题，集团公司严格依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》及《煤矸石综合利用管理办法》等国家、地方及行业层面的政策法规要求，结合自身生产实际需求，计划启动“内蒙古神东天隆集团煤矸石综合利用项目可行性研究报告”的编制工作，旨在通过科学系统的可行性研究，为煤矸石综合利用项目的落地实施提供坚实的技术支撑与决策依据。

（二）主要任务

本项目可行性研究报告编制的核心任务围绕 “煤矸石无害化处置、矿坑生态修复、资源高值利用”三大目标展开，具体包括以下内容：

1.市场需求调研及价格预测：系统调研神东矿区武家塔露天煤矿周边矿井的煤矸石产生量、现有处置方式及未来处置需求；同时，通过现场勘察、数据测算等方式，精确核算武家塔露天煤矿现有采坑的空间容纳能力，为项目处理规模及处理价格的确定提供基础数据支撑。

2.技术经济性分析：在调研矿坑空间容量的基础上，充分结合武家塔露天煤矿矿区生态恢复的整体规划要求，研究通过相应技术对煤矸石进行无害化处理后，实现其在矿坑充填、生态修复材料等领域的高值利用路径，确保技术方案既满足环保要求，又具备经济可行性。

3.报告编制与合规保障：通过对上述调研数据、技术路径、经济指标的综合分析，最终编制完成《内蒙古神东天隆集团股份有限公司煤矸石综合利用项目可行性研究报告》。报告须就项目的可行性提出明确意见。

二、项目资金来源

本项目可行性研究报告编制及后续项目实施所需资金均由内蒙古神东天隆集团股份有限公司企业自筹。

三、技术要求

为确保可行性研究报告的科学性、严谨性与实用性，报告编制需满足以下技术内容及要求，各环节研究深度需达到行业可行性研究报告编制规范标准，数据来源需真实可靠，分析结论需具备可落地性：

（一）煤矸石处置情况及政策分析

1.处置现状调研：全面调研国内煤矸石固废处置的整体现状，重点聚焦神东矿区及周边区域（如榆林市、鄂尔多斯市等）的煤矸石处置情况，梳理区域内主要煤矿的煤矸石产生量、处置方式、处置成本及环保达标情况，形成区域处置现状分析报告。

2.政策法规梳理：系统收集并分析国家、内蒙古自治区、榆林市及神东矿区所在区域关于环保、固废处置的最新政策法规、行业标准及规划文件（如《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《煤炭行业绿色矿山建设规范》等），明确煤矸石综合利用项目需遵循的环保要求、审批流程、补贴政策及监管标准，确保项目方案与政策导向高度契合，为项目合规推进提供政策依据。

（二）周边矿井煤矸石市场需求预测

1.现状调研：对神东矿区武家塔露天煤矿周边的主要矿井（包括国有大型煤矿、地方中小型煤矿）进行调研，核实各矿井当前的煤炭产量、煤矸石产生系数、现有煤矸石处置能力及处置缺口，掌握周边矿井煤矸石处置的实际需求及痛点（如处置成本过高、环保不达标等）。

2.需求预测：基于周边矿井的煤炭产能规划、开采年限、煤层赋存条件等因素，采用趋势外推法、产能系数法等科学预测方法，预测周边矿井的煤矸石产生量及处置需求，明确本项目在区域煤矸石处置市场中的定位及潜在服务范围，确定煤矸石综合利用项目的处理能力和生产规模，预计处理矸石的价格。

（三）煤矸石处置方案对比及优化

1.方案对比：梳理国内当前主流的煤矸石处置方案，包括煤矸石填埋处置（如山谷型填埋场、矿坑填埋）、煤矸石综合利用（如制备建筑骨料、生产水泥混合材、填埋后复垦绿化、提取有用矿物）等，从技术成熟度、处理成本、环保风险、资源利用率、适用条件等维度对不同方案进行对比分析，形成方案对比矩阵。

2.方案确定与优化：结合本项目的实际条件（如武家塔露天矿坑的空间容量、煤矸石特性、周边市场需求、生态背景值），初步筛选出2-3个适宜的煤矸石处置方案；针对每个初步方案，细化工艺路线（如煤矸石预处理工艺、充填作业流程、生态修复配套工艺）、设备选型（如破碎机、筛分机、输送设备、压实设备）及实施步骤；通过技术经济性比选（如投资回报率、静态回收期、环保达标率）及风险评估（如地质灾害风险、环保超标风险），对方案进行优化，最终确定1个最优的煤矸石处置方案，并制定详细的实施计划（包括建设周期、分阶段任务、关键节点控制等）。

（四）生态和安全监测

提出煤矸石处置和矿坑修复后的生态、安全监测方案，对煤矸石、水质、土壤、植被等进行监测。监测数据及报告需存档备查，作为项目验收及后续监管的依据。

（五）经济效益分析

1.投资估算：按照相关行业定额标准，对确定的煤矸石处置方案进行详细的投资估算。投资估算范围包括前期费用（如勘察设计费、环评费、监理费）、工程费用（如设备购置费、建安工程费、场地平整费）、其他费用（如培训费、预备费、流动资金）等；明确各项费用的计算依据及取费标准，确保投资估算的准确性与完整性。

2.经济效益分析：

收入测算：根据项目处理规模及市场调研结果，测算项目的主要收入来源，包括煤矸石处置费收入（按每吨处置费标准×年处理量计算）、煤矸石综合利用产品销售收入（如建筑骨料销售、复垦土地租赁收入等）、政策补贴收入（如环保补贴、资源综合利用补贴等）。

成本测算：测算项目的运营成本，包括原材料成本（如煤矸石运输费、药剂费）、人工成本、设备折旧费、水电费、维护费、监测费、税费等。

盈利指标计算：基于收入与成本测算结果，计算项目的核心盈利指标，包括静态投资回收期、动态投资回收期、投资利润率、投资利税率、内部收益率（IRR）等；同时，进行敏感性分析（如分析处置费价格波动、原材料成本变化对项目盈利的影响），评估项目的抗风险能力。

（六）结论

就该项目的可行性提出明确意见。

四、施工工期

本项目可行性研究报告编制的工期要求为：自合同签订并生效之日起，两个月内完成《内蒙古神东天隆集团股份有限公司煤矸石综合利用项目可行性研究报告》的编制工作，并提交符合要求的报告文本（包括纸质版与电子版）。

五、施工单位投标的资质及材料

为确保参与本项目可行性研究报告编制的投标单位具备相应的技术能力与服务水平，投标单位需满足以下资质要求，并提交完整的投标材料：

1. 主体资格要求

投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，能够独立承担民事责任；需提供有效的营业执照（若为企业法人）或事业法人登记证书（若为事业单位），营业执照经营范围需包含 “可行性研究报告编制”“环境影响评价”“地质勘察” 或 “固废处置技术服务” 等相关业务内容；投标单位需提供营业执照或事业法人登记证书的扫描件（加盖单位公章），确保证书在有效期内。

2. 业绩要求

投标截止日近三年内（以合同签订日期为准），投标单位须至少具有1项已完成的“煤矸石利用（或处置）可行性研究报告编制”类似业绩；需提供能证明业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须包含以下关键信息：合同买卖双方的盖章页、合同签订日期、服务范围（需明确体现“煤矸石利用/处置可行性研究报告编制”相关内容）、合同金额（若有）；若合同中未明确服务范围或签订日期，需额外提供业主单位出具的业绩证明文件（加盖业主单位公章），证明该业绩的真实性及与本项目的相关性。

3. 项目负责人资格要求

项目负责人须具备环境工程或测绘工程相关专业高级职称（如高级工程师），需提供项目负责人的职称证书扫描件（加盖投标单位公章）；同时，需提供项目负责人近三年内参与的煤矸石利用（或处置）相关项目业绩证明（如项目合同中项目负责人的签字页、业主单位出具的任职证明等），证明其具备主持本项目可行性研究报告编制的专业能力与经验。

4. 专项资质要求

投标单位须提供《地质灾害防治单位资质证书》，且资质等级需为地质灾害评估和治理工程勘察设计甲级。

5.其他

投标人须提供法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件），法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证。